INTOSAI IT 审计委员会

IT效益审计

案例学习（节选）

1996年9月

内 容

1.	介绍	1

2.	主要问题	2

2.1	行政处理	2

2.2	文字处理	5

# 介绍

- 下面一节概要介绍英国国家审计署对被审计单位的IT效益审计经验。如果没有当地的材料，则可以使用这个材料作为案例研究的基础。每一个部分都是直接从国家审计署的效益审计报告中抽取出来的。

- 国家审计署自1984年开始出具关注IT问题的效益审计报告。从那时开始，国家审计署已经出具了16个以IT为主题的报告；这占了自1984年至今出具报告总数的3％左右。在同一阶段，IT已经在国家审计署的报告中被单独地提及200多次了。那些以IT作为主题的、数量相对较少的报告中反映了国家审计署关注业务功能的绩效。大多数情形下，尽管IT作为对失败的部分解释，报告的主题还是业务功能本身。

- 集中于IT的16个报告可以分为3组：

- 关键问题	这些报告选择那些与大多数部门相关的IT问题。最主要是强调核心指南的存在，并且部门有效实施这一指南。这些报告具有以上所说的“相当的”和“最佳实践”类型。

- 主要项目	尽管大多数报告由检查业务目标驱动，但也有一些单个项目就足够大，本身就足够重要。在这种情形下，国家审计署侧重于IT项目的管理。这些报告倾向于关注遵循或忽略“最佳实践”的问题。

- 总体失败	在有些场合，IT系统戏剧性地失败了，国家审计署报告了这项失败，给出失败原因的解释，并且得出应该从失败中汲取的教训。

- 下面的案例都是从国家审计署过去的报告中总结出来的，并且按照上面的标准分成了3类。

# 主要问题

## 行政处理

政府行政部门计算机处理的管理和控制

由主计审计长和审计长报告

0102259844 HMSO 1984

总结和结论

- 政府是国家对行政处理和科学计算资源的最大的用户，使用了600多台大型到中型计算机，雇佣了大约18,000名员工。根据计算机和远程通信表决案，在1982～1983年购买和租赁计算机的支出大约是1.06亿英镑；每年在计算机方面的总支出是几亿英镑。

- 当前和未来使用计算机和信息技术在大多数部门的运营中提供了较多的潜在利益。为了释放这种潜能，部门应当重新考虑，改变他们的操作需求，制定计算机战略的长期计划，作为单个项目决策的框架。

- 确保部门的这些利益同样意味着人力和财力的大量投入；由于在系统开发、编程和项目管理方面缺乏有资质的、有经验的员工，以及本身的复杂性，因此固有风险水平很高；很长的时间段带来目前项目控制上的问题。

- 通过我们对1982年底4个部门所选项目的检查，加上我们在其他领域内有关计算机开发的审计经验，以及对中央计算机和远程通信处（CCTA）的研究结果，发现很多领域在计划和控制方面存在共同的薄弱环节。为了确保资金节约以及在部门运作方面有所提高的初始目标，对于支出浪费和延期有重要的惩罚措施 。然而所遇到的困难的程度未必是大多数部门计算机开发应用的典型问题 – 有证据表明类似的经验可以在私营部门发现 – 他们确认有关风险的严肃性以及改进计划和控制过程的必要性。下面几个段落将针对这些主要问题；这些发现所基于的详细检查的结果将在附录1 – 3的报告中总结。

战略计划

- 在所有部门，行政处理应用的开发需要长期的战略计划，以此作为单个项目的决策框架。计划应当全面考虑信息化的潜力以满足部门的需求；但是也应当充分考虑和采纳员工的需求以确保成功的开发工作。应当首先澄清优先权以及操作目标的定义，得到高级管理人员的认可与支持。

- 我的检查表明，虽然五年前进行的长期检查指出了的战略计划的必要性（报告，第 4 段），但是各部门只是零星地采纳和实施这样的计划。  在我的检查时候, 四个部门中只调查了卫生和社会福利署（DHSS）已经开始着手有高级经理积极参与的完整的战略计划（报告，第 13 和 17 段）。从不同程度来说，大法官部门（LCD）、人力资源服务委员会（MSC）和女王事务办公室（HMSO）这3个部门的状态令人堪忧。从整体上而言，对主要使用计算机的部门来说，改进的程度和速度与问题的重要性以及与之息息相关的商业和运作的利益不相称（报告，第 21 段）。 我被告知在这方面要做进一步的工作（报告，第 22 和 23 段）。

计算机管理结构

- ADP战略的开发和实现以及单个项目的协同计划需要在高层次上有效的计算机管理结构, 并且得到它的适当的支持。

- 我的检查表明，很多部门正在高层加强ADP的控制；所有的主要部门都已经成立了ADP委员会。然而，这样的委员会只有当上面第5段提到的长期计划有了更多的进展以及CCTA已经认可了在这方面和其他方面进一步改进的需求之后才会完全起作用。

- 在检查的4个部门中，单个项目协同开发中，DHSS（报告，第13段）在参与的时间比例上目前正得到显著的改善。MSC（附录2，第5段）现已检查并强化了他们的安排，HMSO（附录3，第5段）和LCD（附录1，第8段）现在正在做这些事情。项目的协同计划现在是CCTA确定是否对单个部门授予更大的财务权力（报告，第5段，24段）时要检查的一个因素。

项目管理和系统设计与开发

- 拥有基于健全的监督检查程序的强有力的项目管理是很重要的，它可以对项目的难点和延期问题给出早期的预警，使得能够及时采取补救措施。应当为控制和促进系统设计与开发建立起有效的程序，应当由用户积极参与。

- 我的检查表明，项目管理不充分，高层人员及用户的参与不足，同时没有采用合适的设计与开发程序，这些都是所检查的项目（报告，第12，19段）中所遇到的难题的主要因素。CCTA确定和鼓励使用推荐的项目控制、设计和开发标准 的行动是改善部门对项目的控制中重要的一步。所检查的每一个部门在将来的系统开发中都已经采取了这些程序，都认可了高级管理人员参与的必要性。但是达成一个令人满意的标准还需时日；对作为一个整体的所有部门，CCTA确保在广泛授以财权之前适当的程序在起作用，并且在实践中的效果令人满意是很重要的。

人员

- 人们广泛认同，在开发工作中使用太少的有资质有经验的人员意味着严重的问题。人员需求应当预先进行仔细评估。必须采取措施来确保获得相当数量的人员，确保培训的需求得到满足；确保作为必须的咨询专家已经到位。

- 我的检查显示，在DHSS CAMELOT开发期间，早期参与人员的严重流失以及缺乏实时的计算机专家是项目失败的主要原因（报告，第11，12段）。DHSS运营阶段要成功实施的话，该部门就要克服计算机人员短缺问题，尤其是有高级计算机技术的人员（报告，第18段）。在所检查的其他部门也有类似的人员问题。

- 通过我对中央和各部门的记录的检查显示，有经验的、高度熟练的员工日趋严重减少；同时，培训和招募这样员工的长期计划不足；需要采取进一步的行动（报告，第29～31段）。某几个部门在招人方面经历了很长的延期（报告，第32段（iii）和（iv））。需要采取措施来缩短招人的时间过程，改进部门间的人才流动机制，确保报酬和工作条件能够留住所需的人才，为将来提供高级专家和管理人员。如果员工的要求不能在部门的资源中得到满足，就需要提供额外的基金（至少是短期的）来雇用外部咨询专家。

- 最后，CCTA和一些其他部门都很清楚诸如计划、项目管理、系统设计与开发以及人员这些需要改进的领域，同时在这些方面不断地做工作，形势总的看来不容乐观。看来得到更多高级人员的支持，进行更大规模的资源分配是必须的。即使存在对一般人员的限制以及其他限制，都应该给予这项工作更高的优先级。这将有助于保障计算机以及相关的新技术提供大量潜在的利益。认识到当前正在做很多工作是对的，但是同样需要认识到，在很多的方面还有很长的路要走。

## 文字处理

行政事务中的文字处理

由主计审计长和审计长报告

0 10 2085900

HMSO

19891220

总结和结论

- 行政事务一年花费大约3亿英镑来打字。这些文字处理只是对部门主要的工作提供支持，并不是最终目的，但是这很重要。如果不能提供所需的支持，那么对公务活动将产生严重的影响。如何对文字处理工作的经济性、效率性以及效果性进行规定，如何最大程度地利用可用的技术，是一个值得考虑的重要问题。

- 每一个政府部门都会招募、培训和组织自己的打字和秘书人员。这样做得到HM Treasury的支持，他们：

- 制定等级、熟练程度以及招收标准和报酬水平；以及

- 对组织和操作事宜提供建议，包括引进对文字处理越来越有影响的新技术。

- 国家审计署着手检查在国家部门中安排文字处理工作是否能够获得效益；以及部门是否成功地管理了新技术引入，以使得它在文字处理方面发挥作用。为了辅助工作，国家审计署开发了评价文字处理工作的标准。检查包含下面3个主要问题：

- 部门对文字处理服务规定制定计划的方式，以及他们对办公科技发展的反应；

- 他们对计划提供服务的组织方式；以及

- 他们监督服务质量的方式，以及如何利用这些成果来不断改善服务质量。

- 研究中涉及的四个部门是对规模和环境的范围的例证性说明。它们是HM 海关和税收，国防部，科学教育部以及工商部。这些部门雇佣了183,000名员工。32%从事行政事务，他们当中有6,700名属于秘书类。

- 在实施这项研究当中，国家审计署得到了公共财政基金会的支持与帮助。

- 国家审计署对于行政事务中的文字处理的主要发现和结论如下：

关于部门对办公科技的发展计划和响应

(a)  财政部最近检查了包括那些文字处理在内的中心指南对于各部门所起的作用，以此来考虑它们的相关性以及部门的需求。他们的结论是不宜或不需在当前更新文字处理指南（第1.15-1.17段）。

(b)  中心指南提到部门需要对文字处理政策有一个明确的表述，并且和员工进行交流。所有被检查的部门都在这方面采取了措施（第2.2-2.4段）。

(c)  所有被检查的部门最近都对文字处理的重要方面进行了检查（第2.5-2.11段）。

(d)  总体来说，部门的检查对总部的服务给予了极高的关注。国家审计署相信部门内部会进行更广泛的检查来确保资源的最佳利用并实现适当的标准（第2.12-2.13段）。

(e)  每一个被检查的部门都已经开始实施了信息技术战略，这些战略都考虑到了对最新的文字处理能力的需求（第2.14- 2.20段）。

(f)  同时，部门认识到新技术对文字处理需求水平的潜在影响，他们尚未完全评估这一影响。作为这个过程的一部分，部门对于这种不断增长的能力需求要有一个清晰的、现实的政策，使得作者能够处理他们自己的文档（第2.21-2.22段）。

(g)  所有的部门都已经实施了对作者的指导，尽管有时偶尔检查一下。正式的指南没有人阅读，这是一个风险，大多数部门需要考虑向作者传递消息的辅助手段（第2.23-2.24段）。

关于文字处理服务的组织

(h)  政府的指南推荐文字处理应当正常地集中起来，尽可能地靠近作者，尽管公认在特定情形下应该采用替代性安排。在所检查的4个部门中，文字处理的组织完全符合指南；建立了完成操作需求的监督机制；为了满足不断变化的需求，都进行了修订（第3.2-3.9段）。

(i)  政府的指南建议撤销速记机构，鼓励音频工作。被检查的部门几乎没有使用速记。在每个部门里，打字员的音频熟练水平表明，还有更多使用音频的改进空间，尽管这并不适合所有类型的工作（第3.11-3.13段）。

(j)  所有被检查的部门在分配打字员和秘书问题上寻找实现政府指南的办法。在秘书方面，指南要求按需分配。实际工作中，秘书几乎都分配给了更高级的职员，他们可能最需要这些支持（第3.14-3.18段）。

(k)  在国家审计署的现场工作中，没有一个部门发现使用了外聘人员或者将文字处理工作外包出去来解决职员编制问题。然而最近，国防部通知国家审计署他们可以广泛和成功地使用外聘人员（第3.19-3.20段）。

(l)  所有被检查的部门都使用了一些伦敦之外或者更远的远程处理中心来减轻伦敦总部的文字处理工作。尽管应该在人员费用节省额中扣除传输的费用，但这仍可以在薪水及住宿费方面带来相当可观的节约，可以帮助解决在伦敦招募人员的问题。这几乎是对远程处理中心最划算的使用领域（第3.21-3.24段）。

(m)  新技术以及修订后的分级结构使得对管理支持单元的尝试更加容易了，这些管理支持单元由打字、秘书和书记活动组成。这类活动可以有进一步发展的空间。关于修订后的分级结构的效果，各部门将提供咨询，作为对即将实施的当前的指南进行财政检查的一部分（第3.25-3.29段）。

关于对提供服务的监督与评价

(n)  国家审计署发现，根据可容忍错误这一手工基准，在所检查的最高输出率的处理中心，每个打字员的输出是最低输出率的处理中心的7倍。输出率部分依赖于每个处理中心承担的工作类型。内阁办公室指南建议的目标通常都能实现。在大多数部门，对处理中心输出的计算通过手工方式完成，消耗了管理者的大部分时间（第4.9-4.14段）。

(o)  所检查的部门在总部的文字处理中都引进了一些形式的计算机化的管理信息系统，搜集了许多有用的数据。在海关和税收部门，这将延伸到整个部门，消除对各自文档的手工测量。教育科学部在尝试计算机化的系统后，正在探索可供选择的方式（第4.15-4.19段）。

(p)  现在海关和税收部门使用的监控系统能够在成本效益的基础上给管理提供足够的信息。其他被检查的部门还没有这样的系统。国防部和工商部告诉国家审计署他们对于向中心提供单位内不同部门中有关文字处理的成本及支出这样信息的系统没有需求（第4.28-4.30段）。

(q)  被检查的各部门对文字处理都实施了不同程度的预算控制。只有海关和税务部以及工商部正在开发有关服务单位成本信息的重要标准，这些得到内阁办公室指南的推荐。这也使得另外两个部门采取一些令人欣慰的措施来对那些作者使用的服务重新收费（第4.20-4.25 以及4.30-4.31段）。

(r)  国家审计署发现所检查的处理中心中，最高的单位成本是最低的6倍。这些数字并不是在精确的可比较基础上产生，同样受到手工监测的限制。但是他们确实反映了由于薪水及住宿费用以及其他因素所造成的显著差异（第4.26-4.27段）。

(s)  内阁办公室指南建议采用“财政打字单元”作为文字处理工作输出的基本度量。在1988年中期，工商部要求财政部对他们实施这一度量标准的情况进行前期检查。财政部着手做了一些工作。但是他们从此得出结论，认为现在不需要进一步的核心指南，也没有必要，因为各部门都开始开发他们自己的比较复杂的度量标准，这些标准适合于他们自己的文字处理操作及组织和管理方式。对于财政部的考虑，国家审计署认为，“财政打字单元”仍然是合理的，行得通的，各部门应该继续实施，除非他们开发出了替代标准（第4.5-4.8段）。

一般结论

- 国家审计署发现在四个被检查部门中的文字处理服务都对部门的业务作出了有效的贡献。能够定期进行主要的检查，在服务提供的组织方式上产生显著的革新，这反映了在中央政府之外出现的逐渐分散的文字处理服务以及逐渐打破打字、秘书工作和其他活动界限的一般趋势。

- 然而，报告中的发现表明各部门仍有需要关注的领域。特别地，应当不断向作者提醒他们的责任；还可以更好、更多地使用远程处理中心和音频；可以更进一步地在有限的领域里更加灵活地使用人员；监督和成本计算可以更加有效。这些意见对每个部门来说并不是同等重要。但是考虑到了与整个行政事务相关的问题。

- 技术变革的脚步在不断加快。到目前为止，科学技术在没有改变文字处理服务基础结构的前提下增加了文字处理的多功能性。今后，诸如不断使用个人计算机和电子邮件这类发展，将对服务提供方式、削减专职文字处理人员等方面带来显著的影响。 各部门有必要对这些变革做出灵活的反应，以便继续最有效地使用他们的文字处理人员。