INTOSAI IT 审计委员会

IT效益审计

学员资料

2004年9月

内容

1.	范围	1

2.	调查	4

3.	证据	13

4.	解释	17

5.	建议	25

6.	报告类型	26

# 范围

## 什么是效益审计

效益审计（Value For Money，VFM）关注于组织目标的建立，通过分析资源使用情况以及绩效指标来评价组织的运行是否有效。效益的实现要素通常包括以下几个方面：

经济性	- 花得少 - 投入

- 被审计单位是否使用适当质量的资源作为业务活动的投入？

- 被审计单位是否以合适的价格获取这些资源？

效率性	- 花得好 - 过程

- 被审计单位是否以正确的方式做事？

- 被审计单位是否在效率低下的业务活动中浪费资源？

效果性	- 花得明智 - 产出

- 被审计单位是否在做正确的事？

- 被审计单位是否通过有效使用适当的资源来达到最适宜的结果？

## IT效益问题

经济性关注如何花更少的资源来取得同样的质量。在IT支出的经济性方面，可能包括这些问题：

- 没能利用消耗品（磁盘、纸张等）的批量采购折扣；

- 用最好的纸张做临时性的打印输出；

- 在一个简单终端可以完成任务的场合使用了昂贵的工作站；

- 在内部资源还有剩余的情况下就进行大宗采购；

- 在话费高峰时段打非紧急的国际电话，或者

- 没有定期在竞争中对供应商进行测评。

效率性关注把钱花得更好 – 即如何让通过一定水平和质量的资源投入来获得高水平的产出。与效率性有关的问题可能包括：

- 开展无实际意义的检查；

- 由于处理和存储设备使用效率低下，导致处理过程耗用了比实际需要更多的计算机资源；

- 在高峰期运行后台作业；

- 在普通电话能够解决问题的情况下经常打国际长途；或者

- 多个系统提供相同功能。

效果性关注如何把钱花得更明智 – 通过高效的处理和质量与价格适当的资源投入取得适当质量的正确产出。IT的无效使用可能包括：

- 系统不能提供业务功能；

- 系统消耗的资源高于商业利益所需的合理水平；

- 系统妨碍业务目标实现；或者

- 系统不可靠。

外部审计人员通常首先关注无效性，而对无效系统成因的解释可能在于系统没有实现经济性或者无效的处理过程，从而导致大量不可用的输出或消耗太多的资源投入。

## 效益审计目标

尽管效益审计是一种回顾性的工作，开展这项工作的最重要目标在于提出相应的改进措施，以帮助被审计单位在未来的工作中提高运营效果。这一目标的IT方面包括：

- 改进被审计单位的IT战略；

- 改进被审计单位的IT项目管理；

- 通过提高IT运营的经济性和效率性来改进IT服务；

- 对核心指南进行校验，一方面鼓励它的应用，另一方面，当有经验表明需要变更时，鼓励对它进行完善；

- 从以往IT项目中吸取教训，并且

- 从将来如何避免的角度解释那些浪费。

在适当的、不损害最高审计机关的独立性的情况下，最高审计机关可以考虑以主动方式推荐一些改正措施，这些措施有助于增加/改进被审计IT系统的效果性和效率性。

## 效益过程

在效益审计中有四个阶段：

- 通过调查确定合适的专题（第2部分）

- 确定绩效不足的证据（第3部分）

- 确定对绩效不足的原因进行解释（第4部分）

- 提出改正措施建议（第5部分）

# 调查

## 介绍

VFM调查的目标是确定那些被审计单位业务的主要方面，这些方面能够确保进一步的详细审查。一个好的研究主题有下列特征：

- 重要性：在成本和影响方面，主题将有足够的重要性来判断实施这项研究的成本。

- 兴趣：主题必须使研究报告的潜在读者感兴趣；

- 证据：必须有充分、可靠和相关的信息来证实有问题需要调查；并且

- 结果：调查研究所提出的建议对被审计单位应具有一定的改进空间。

为了标识出满足这些条件的主题，有必要建立被审计单位的业务模型。这需要搜集下列有关信息：

- 目标

- 组织

- 资源；

- IT战略和环境；以及

- 绩效指标。

这一部分说明了需要搜集信息的种类，分析信息的方式以及IT对所选择研究问题的影响。

## 目标

如果没有对被审计单位的业务目标建立起一个总体印象，审计人员将无法着手考虑被审计单位运行的效果性。高层目标可以被诸如立法机构从外部来定义，或由组织内部高级经理的首脑来定义。他们通常会围绕着一个主要目标或“任务”来形成层次。铁路公司的任务陈述可以为：

“维护，开发和使用铁路资产来运输旅客与货物，在满足经济性和效率性要求的情况下，使相应的不方便之处最小化。”

一旦组织的任务确立，就应当将它分解成高层目标。这些依次被分解为更低层次的目标，直到管理人员能够遵照执行的足够清晰的操作层面的目标。至于每一层该有多少目标或一共该有多少层，并没有绝对的规定。一般认为将一个目标分解为多于8个下层子目标是不合适的。应根据被审计单位业务的复杂度来确定层次目标的理想规模和详细程度。

根据VFM调查的目的，通常检查最高两个层次的目标即可。

最终的分析将采用如下所示的表格：

1.	Mission 任务

1.1	高层目标

1.1.1	1.1的第二层目标

1.1.2	1.1的第二层目标

1.2	高层目标

1.2.1	1.2的第二层目标

等等

每一个目标都应该有一个“所有者”。所有者可以是负责对某一特定目标来监控绩效，定义低层目标以及报告进展情况的人。任务的所有者应该是组织的首脑。

根据目标来监督和报告进展情况意味着要求以可度量的方式来进行描述进展情况。如果没有办法来搜集关于组织是否实现了既定目标的证据，这种目标就没有意义。除非高层目标变更，否则目标应该以一种不变的方式表达，从这个意义上说，它是永恒的。对铁路的案例来说，一个好的目标可能是“使得顾客买票的时间最小化。”

## 确定优先级

目标并不都是同等重要。被审计单位可能已经给每个目标赋予不同的权重说明它的重要性。如果没有使用权重，审计人员将发现给每一个定义的目标设定一个重要性是非常有用的。一种分析目标重要性的方法是给组织的任务陈述分配100分，然后让组织的首脑给顶层目标分配100分，然后要求顶层目标的所有者给他们熟悉的下一层目标分配分值。如果层次中的所有目标都按照这种方式处理，每个目标的重要性就可以合在一起构成一张图。

结果可能是这样：

1.	100

1.1	40

1.1.1	30

1.1.2	10

1.2	60

1.2.1	15

1.2.2	45

这张表提供了一些有用的信息。结果是最底层的目标1.2.2比高层目标1.1更重要。如果没有给目标分配分值的话，这一点就会被忽视。

## 指标

任何时间段内的目标都可以重述为指标。相对目标来说，指标需要特殊层次的绩效。仍以铁路为例，“使得顾客买票的时间最小化”的目标可以转化为“顾客在售票柜台前等候不得超过30分钟”这个指标。

不同之处在于指标中包含特殊层次的服务。随着服务的改善，它会发生变化。而目标是以一种不需要变更的方式陈述的。对于铁路来说，其他的指标可能包括：

- 至少90％的火车应该在预定时间的15分钟内到达和离开；

- 顾客每英里的旅行费用应当减少5％；并且

- 旅程时间应当缩短5％。

## 组织

对目标的研究澄清了一个组织究竟想做什么。对组织的分析和管理揭示了他们如何实现这些目标。

审计人员应当对政策、标准和控制采取高层检查，来确定它们是否充足、适当。任何薄弱环节都应当被标注为对经济效益的潜在风险。这一层次的薄弱环节提示了较高的系统性失败几率– 所有程序可能失败……

组织文化是一个主观的方面，但是组织文化的问题值得探讨，特别是高层领导的态度：他们关于组织应该更加企业化一些还是更加官僚化一些，权力集中还是下放，基于客户还是基于产品等问题的姿态都会潜在地影响绩效。

审计人员同时应当考虑财务控制环境。高级经理对于规则、德行和治理的态度怎样？高级经理的态度可能会对整个组织造成影响，会引发对效益问题的思考。

组织的结构可以用组织结构图来描述和建模。审计人员应当致力于找出那些涉及诸如政策、财经、服务和销售等特殊活动活动的人员。应当建立一个能够映射到目标体系的组织层次。试着将活动与目标相互参照起来。如果存在没有关联目标的活动，那意味着目标是错误的，或者活动应该停止。

活动从它的目标那里继承了它们的重要性。使用上例的方法，目标的所有者应当给那些支持目标的活动分配客观的分值。所分配分值的总和提供了对活动重要性的一种度量。

对每一个主要的活动，审计人员应当考虑员工的胜任能力。即他们能够遵循组织的政策和标准，以及他们是否对自己努力实现的目标有一个清楚的了解。

## 资源

使用的资源代表了活动的投入，显然对评价活动的有效性以及评价这些活动执行的经济性、效率性和效果性具有重要作用。投入一个活动的人员以及财务资源的规模显然都应该经过部门内部的组织、计划、报告和账目这些单位的检查。从费用的角度看，根据组织的客户和其他方面来评价外部资源可能更加困难，但至少应该考虑到。

如果被审计单位有完整的资源管理系统，并且这一系统能够提供与每一活动和目标相联系的成本分解，那将会大有帮助。如果没有这样一个系统，审计人员将不得不利用可用的会计信息来估算活动的成本。

## 手段和结果

对VFM的评价带来以上考虑的所有问题，它们可以分成两组：

- 手段：由投入、活动、输出和反馈构成；

- 结果：由目标、活动、影响和检查构成。

活动将手段和结果关联起来；它们是目标实现的机制。结果是受组织的任务以及组织首脑的洞察力驱动的。手段是受管理者驱动的，他们关心如何将投入资源转换为输出。活动将一个组织的绩效这的两个方面联系起来。

## 影响

对目标和活动的分析将产生两套层次，它们包含复杂的相互作用，一个目标可能驱动若干活动，一个活动可能支持若干目标。一种将这些相互作用可视化地描述出来的方法是使用单元格。任务处于核心，被相互作用的目标和活动包围着。单元格形成的墙代表了所有活动的所有输出的组合，这个墙是与外部环境进行交互的点。复杂的组织可以被看作若干专门的、交互的单元格，它们的外面包裹着一层皮。

在这个模型中，对作为其他活动输入的某一活动来说，它的中间输出是隐藏的。只有最终的输出在单元格表面可见。正是这些最终输出会影响到外部环境，会决定整个单元格的成败。正是在外部环境中才能看到利益相关者。利益相关者是那些对一个组织的成败特别感兴趣的人或组织，他们可能包括客户、供应商、股东、媒体和政客。

关于VFM审计，是影响决定了效果性，中间结果和处理过程决定了效率性，同时投入资源涉及到经济性。

输出经常用某些产品的生产数量这样的术语来描述。这种信息可以与标识出来的系列活动相关。每个活动都应当与资源消耗以及产生输出的估算值相关。尽管这种信息可以帮助审计人员标识出一个组织中绩效不足的区域，但它通常是效果性的问题，接下来是影响问题，这些驱动了研究选题。

## 绩效度量

对一个组织的控制需要用反馈来确定目标是否仍然有效，活动是否真实地满足目标。反馈通过绩效的度量体制来提供，这种度量方式应该包括影响的层面，同时应该包括投入、处理和输出。在这样一种体制中，绩效是通过绩效指标来度量的，这些指标提供了对成败的度量。好的绩效度量体制具有一定的特征：

- 应当是一小部分关键指标，这些指标对组织的关键目标提供反馈，能够在包含服务质量在内的经济性、效率性和效果性之间取得平衡。

- 这种体制应当清晰地定义管理责任并支持组织结构 – 在绩效指标和目标所有者以及活动的管理者之间应当有清晰的联系

- 财务和管理信息系统应当对组织的所有层次提供及时、准确的鉴证信息。这些信息包含完整的成本和输出数据。

- 绩效指标应当是：

- 相关的（与核心目标/活动相联系，具有前瞻性，在整个组织中形成级联）；

- 全面的（反映有关组织的重要方面，充分描述那些满足不同利益相关者所需的活动）；

- 有限的（对每个目标/活动的层次，限定数量）；

- 一致的（在不同时间以及不同活动/目标之间的定义应当保持一致）；

- 可以在不同时间以及不同组织之间进行比较；

- 可以被内部和外部审计所验证；

- 组织的控制应当保证绩效得到经常性检查，这些检查包括将不同时间、不同业务单元之间、其他组织以及最优化方法提供的规范性模型按照绩效指标进行比较。

- 对效益不足的应当引起立即和果断的行动；

- 活动应当设定一些目标，这些目标能够在特定时限内，给定层次的绩效环境下来解释它们的绩效指标。

- 绩效信息应当被有关责任（目标）和控制（管理）的部门使用。

上面所描述的体制将使得管理层能够评估他们自身的绩效，同样也是外部审计人员关心的突出领域。如果被审计单位没有绩效监控体制，审计人员总想在采取任何详细的效益审计工作之前，建议他们建立一套。控制机制的缺失是一个主要的系统性的薄弱环节，这将使得被审计单位的整个业务陷入危险 – 缺乏证据就是危险的证据。

基准包括将关键的绩效指标与其他组织的绩效指标进行比较。可以通过使用已有的绩效指标来实现，这些指标在不同的组织之间具有可比性，或者在以揭示相似的功能所具有的不同绩效为目的而设计的外部调查中具有可比性。

利益相关者是对组织具有特殊兴趣的局外人。他们可以对程序的成败以及取得效益的程度提供不同类型的真知灼见。他们几乎不关心组织的内部工作，主要关注程序的效果以及交付的质量。

通常很重要的利益相关者团体包括：

- 政客；

- 媒体和新闻记者；

- 客户和受益人；

- 学院和专业实体。

所有这些团体都有自己的一套对于组织的看法，都有自己的关于绩效的信息来源，组织正是通过它们来传递特定的计划。除了直接对组织进行检查所获取的调查信息外，他们的意见也非常有用。

## 研究选题

上述几部分提供了关于任何收集有关被审计单位目标、活动、绩效以及利益相关者等大量信息的框架。以不同的方式来考虑这些信息，可以突出那些已经失败或正在走向失败的商业领域。

审计人员可以关注：

- 一张关于活动的表格，表格上说明了它们的重要性，它们消耗的资源，与之相关联的绩效指标与利益相关者。对每个标题，审计人员应该记录下绩效不足的证据；

- 一张关于目标的表格，表格上说明了它们的优先级，与活动、绩效指标以及利益相关者的关联；

- 诸如财政、房地产管理、IT的服务，或者被与之相关的目标相互参照的人员；或者

- 通过有关的绩效信息和活动之间的相互参照，利益相关者以特定的程序进行反馈。

有很多可能的方式确定适合效益审计报告的主题，但是有一些原则有助于消除不适合的主题：

- 在资源消耗显著或者计划的目标对于组织非常重要这个意义上，目标应当具有重要性。

- 对于绩效不足应当有证据；并且

- 审计人员应当能够提供一个在将来有很大影响的解释说明。

选择特殊主题的原因包括：

- 绩效低下；

- 成本很高；

- 与低优先级相关的高成本；

- 高优先级；

- 有关管理规范或文化方面存在薄弱环节的证据；

- 有关控制薄弱或者一个项目中存在系统性故障的证据；或者

- 许多组织之间的相关性。

选择一个较好的主题来进行效益审计研究的过程好比珠宝商检验一块多面的石头。对一个组织的观察有很多方法 从某些观点上看可能完美无缺的方法有时从其他方面看却存在致命的缺陷。

业务模型各组成部分之间的关系如下图所示。利益相关者应当对整个业务过程进行监督。业务本身应当被目标或任务驱动，这些反映在目标提炼的过程中，在图中如左边的圆圈所示。右边的圆圈代表目标应当依靠和驱动的业务活动。连接两个圆圈的是活动，因为它们是目标的结果和操作的目标；它们也是绩效度量和资源管理的焦点。

## IT系统的应用

上述分析主要集中于业务，几乎没有强调IT系统。集中对IT进行的研究比较少的原因在于：

- 在IT上的花费比在业务方面的花费少得多。在英国中央政府部门对IT的花费每年在25亿英镑，而每年的现金流是4500亿英镑左右；

- IT是实现结果的手段。IT系统的存在是为了支持活动的，而活动本身的存在是为了支持业务目标的。对目标实现的关注远比对用于实现目标的手段的关注重要得多。

说了这些，确实有一些应该集中对IT研究的场合：

- 调查那些非常大的项目，这些项目的投资本身就非常重要；

- 与多个组织之间就IT运营进行比较的研究；

- 对特定组织的总失败或者持续失败如何进行报告的研究；

- 集中于对核心指导的效果性或方法进行的研究；以及

- 对新技术进行开发的调查研究。

# 证据

## 介绍

调查的结果是被审计单位那些绩效或成本值得关注的一系列业务领域。这个模块用来检查是否存在IT系统可以形成部分解释说明的证据。

调查过程中的分析揭示了：

- 与绩效指标相关联的层次目标；

- 与目标相联系的活动；

- 与活动相联系的成本；以及

- 支持活动的信息系统。

对审计人员来说，下一阶段是检查支持那些活动的信息系统，这些活动与那些特别关注的目标相关。

对失败的信息系统有许多指标。下面要对这些指标进行检查。主要的种类有：

- 用户不满意；

- 系统不可靠；

- 与其他的信息系统之间不良的集成；

- 成本失控；

- 新系统延期；

- 项目流产；

- 成本高或者维护不及时；

- 与供应商之间的纠纷。

下面对每个指标进行检查并对这些方面提出建议：

- 可以用来确定是否有证据说明失败的信息来源；以及

- 与之相关的，对失败可能做出的解释。

## 用户不满意

调查研究用户对系统满意度的最佳切入点是系统所有者。所有者是负责定义谁将使用系统以及系统怎样开发的管理人员。

询问管理者谁是用户群。这将对调查阶段的分析进行确认，并且提供可以访谈的用户清单。

询问是否存在用户对系统的反馈记录，用户有关系统改进的要求以及向咨询中心打去的电话。如果有的话，将有效显示用户对系统的满意水平。

如果没有关于用户满意问题的当前的记录，就需要进行调查。从系统的用户中抽取部分样本，询问他们是否对系统的绩效满意，如果不满意，为什么？

如果有证据显示普遍的用户不满意，这意味着在系统需求阶段或者验收阶段，用户没有充分参与。这可能是项目管理的标准存在问题，或在系统开发过程中的应用这些标准时出现问题，同时，用户培训可能做的也很差。

用户不满意同样也可能由运营管理不善造成；系统可能实现了它的设计目标，但是由于运营支持很差，在实际运行中并没有实现这些目标。

## 系统不可靠

通过与信息系统管理员交谈，弄清是否保留了系统故障日志以及用户报告。如果没有日志，就不得不找用户面谈或发放调查表。

如果系统经常出现故障，意味着设计和开发的标准有问题，或者在特定的系统中应用这些标准时出现了问题。可靠性不良也部分由运营支持不当或基础设施不足所造成。

## 不良的集成

询问用户是否需要不止一次地输入信息，或者手工地从多个信息系统中核对信息。这些特征都会导致低效及用户不满。

如果有数据管理员，通过和他交谈搞清楚同样的信息是否保存了多次。信息的重复存储不仅低效，同时也威胁到信息的完整性。因为有的版本已经更新，有的版本还保持原样，由于更新不同步，不同版本的信息之间可能不一致。

不良的集成意味着在对信息系统的战略规划和协调中存在问题。这可能是由于高级管理者在系统计划和开发中监督不足造成的。

## 成本溢出

要求系统所有者提供支持系统购置或开发的业务方案。如果没有业务方案，这本身就是一个严重的问题，说明对信息系统开发的控制不足。

要求系统所有者提供系统预算的记录以及在执行过程中的预算调整记录。如果有重大的调整，则可能是对业务方案的质量控制存在问题，或者项目管理存在问题，或者购置过程存在问题。

检查系统的运行成本。如果这很严重，则说明系统设计问题或者低效操作。

## 延期

检查系统所有者提供的业务方案，检查项目委员会的会议记录。检查在系统规划、设计、获取或开发这整个过程中的信息系统战略。

项目初始文档应当将项目分解为若干可交付的组成部分（子项目），每部分不超过一个月。应当能够清楚地根据时间表来监督绩效，及时觉察偏离之处。更改子项目的交付日期应当得到项目委员会的批准。检查项目委员会的记录可以发现关于对产品交付时间表的控制是否充分的证据。

如果没有详细的产品时间表，这意味着在项目批准阶段存在问题。如果产品交付了，但是忽视了偏离时间表的问题，这意味着项目管理不力，项目委员会的监督不足。这种问题可能是由于项目管理标准不合理，或者在项目实施的过程中没有遵照标准。

## 流产项目

检查流产系统的项目文档来寻找证据。信息系统管理委员会的会议记录也会揭示出项目流产的历史。

如果存在项目流产的历史，则表明在投资评估和项目管理中存在问题；如果由外部供应商开发的系统流产的话，同样也表明购置程序存在问题。

## 运行成本

如果系统的运行成本高，这可能预示着系统维护量大。检查变更控制记录来调查系统变更的量以及系统变更所需的时间。

变更所需的时间长可能意味着系统设计或文档方面的问题。大量的变更意味着需求分析存在问题，用户在系统开发或购置过程中参与不足。

如果维护成本合理，但是运行成本高，这提示系统是不经济的或者低效的，预示着系统设计标准运营管理方面的问题。

## 与供应商的纠纷

检查被审计单位和供应商之间的函件以及和供应商之间的会议记录。

如果调查的题目是“服务”，审计人员应当找到详细的服务水平协议，这种协议规定了所提供服务的类型和质量。服务质量通常用可以度量的绩效指标来表达，以便监督协议所达成的绩效。

由于要检查的是服务而不是系统，因此审计人员应当寻找详细的委托事项，这些内容说明了供应商应该在什么时候提交什么东西。

非常难以区分供应商绩效不足和被审计单位规格说明书（委托事项或服务水平协议）中有关供应商应该交付内容的规定不充分之间的区别。

审计人员应当检查在需求说明书形成的过程中，是否充分征询了用户意见，最终的需求说明书文档是否得到用户的正式同意。

如果需求说明书没有反映用户需求，这意味着在需求采集的标准以及购置过程方面出现了问题。

如果用户需求说明书满足用户的预期要求，但是供应商没有开发出规定的系统或提供规定的服务，这意味着购置阶段对供应商的评估不足。

# 解释

## 介绍

这是效益审计的第三阶段。第一阶段将确立报告所涉及主题的重要性。第二阶段将给出问题的证据。这一阶段将给出引起这些重要问题的原因。

下面将用以解释IT系统失败的因素分组后以标题形式给出：

- IT战略；

- IT标准；

- 用户参与；

- 业务方案；

- 购置；

- 项目管理；

- 运营管理；以及

- 业务连续性计划。

## IT战略

IT系统是为了帮助组织实现业务目标。效益审计的调查阶段，审计人员将搞清楚被审计单位对它的业务功能是否有成文的描述，被审计单位的IT系统和已经定义的目标是否具有相关性。

如果被审计单位存在下列问题，IT战略问题可以形成绩效低下的部分解释。

- 没有公司战略，或者

- 没有IT战略，或者

- 不能将IT战略与公司战略结合起来，或者

- 有许多超越IT战略之外的IT系统。

当IT系统失败了或正在失败，审计人员应当考虑它是否超越IT战略之外而开发，如果这样，原因是什么。是IT战略不完善，还是战略的实施有问题？对IT系统的支出是否进行了足够的协调？高级经理是否对支撑他们业务的IT系统的开发履行了监督职责？

## IT标准

有经验表明，标准在IT的成功实施过程中具有重要作用。英国有一个叫做CCTA（中央计算机和远程通信处）的组织；他们的任务是在有效利用信息系统方面给公共部门提供帮助。标准与方法的制定和颁布是CCTA的主要任务，因此，他们出版了大量的书，用以介绍关于IT管理不同方面的最优方法。下面的注解经常要引用CCTA的指南。可能有更加合适的、国家颁布的指南。如果你需要CCTA的文档，可以通过下面方式获得：

CCTA Library
Rosebery Court
St Andrews Business Park
NORWICH
NR7 0HS
UK

Phone:	+44 (0)1603 704930

很多组织形成了他们项目批准、设计和开发的标准，以作为接受ISO9000认证的准备工作的一部分；这是审计人员应当庆幸的一个进展。CCTA质量管理库给出了质量管理系统应当具有的内容。

被审计单位的标准应当形成文件，通过政策和操作指南来颁布实施。同时要辅以培训和讲解，以至于员工知道为什么有这个标准，如何在他们的工作领域中实施这个标准。

下列方面对有关IT的标准的重要性进行总结：

- 战略；

- 项目和基础设施管理；

- 设计与开发；

- 技术集成；

- 变更管理。

### IT战略

IT战略标准应当定义年度计划过程，以及它和公司计划周期的关系。应当有一种机制来检查IT战略，以及与公司目标相关联的新项目的设立。CCTA是一种编制计划的指南，它用以说明信息系统战略生命周期以及那些应该考虑的问题。

IT战略应当是受控的文件，由高级经理担任主席的委员会所拥有。这个委员会经常被称作IT管理委员会。委员会的成员应当在被审计单位的业务领域具有广泛的代表性，这些领域包括商业用户的兴趣、资源管理、IT管理和IT运营等。如果委员会不存在或者主席由级别较低的人担任，这提示我们对IT系统的协调工作不足，可构成IT系统失败的部分解释原因。

### 管理

IT标准应当提供管理IT项目的指南和方法。CCTA的可控环境下的项目（PRINCE）方法就是这样一种管理方法学。项目管理标准规定了IT项目应该遵循的任务、职责和规程。良好的IT项目管理标准有助于产生可靠的质量，缺乏这种标准会导致混乱和矛盾。

### 设计和开发

被审计单位的标准和规程应当提供一系列设计和开发IT系统的指南和方法。CCTA的结构化系统分析和设计方法（SSADM）提供了按部就班进行信息系统设计的构架。它也可以作为一个基准，对被审计单位系统设计和开发的标准进行度量。缺乏强有力的系统设计和开发方法可能导致无法满足用户需求，系统根本不工作，或者由于程序结构和文档很差而造成的系统难以维护。

### 技术

技术标准应当定义公司对于行业标准的承诺。技术标准报告应当包括操作系统、硬件、通信协议、数据库管理系统、数据格式、网络基础设施和编程语言。这些标准将有助于被审计单位信息系统的集成。缺乏技术标准可能会导致数据输入重复、无法保证信息确凿，以及较高的维护和支持费用。

### 变更管理

变更管理标准应该包括新变更的批准，编制变更文档和测试变更，在移植到生产环境过程中用户的验收和控制。目标是确保变更在获得批准之前进行了充分的评估，变更是按照设计和开发标准来实施的，并且在正是测试和验收之后生效的。

变更管理标准不到位可能导致文档不足的不可靠系统。

## 用户参与

IT系统用于满足用户的需要。如果系统是强加给用户的，或者用户不能控制开发的过程，那么IT系统将是一种阻碍而不是帮助。

IT系统应该由高级用户所“拥有”，他们负责协调系统的开发和使用。项目管理和变更控制标准应当确保在系统开发生命周期的各个关键阶段获得用户的认可。

开发标准应当规定在设计开始之前与用户进行广泛的会商。所有者应该正式同意用户需求的报告，以此作为用户参与的证据。

用户的了解和培训对于新系统的接纳和有效使用至关重要。了解到他们受人尊重的同事也参与到信息系统的设计和开发中，也有助于他们积极参与到新系统中来。

用户参与不足可能导致用户对所交付系统的不满，与服务商之间的纠纷，最终导致运行无效。

## 业务方案

IT系统可能相当耗费被审计单位的资源。像其他任何项目一样，IT项目应当成为所陈述的业务方案的主题。（业务方案是对批准一格项目或决策的原因进行的基于事实的、合乎逻辑的说明。）

- 所有者与用户团体；

- 项目委员会的人数；

- 系统描述；

- 与其他系统的关联；

- 与公司计划中的目标与活动的关联；

- 遵照执行的标准或者偏离公司标准的原因；

- 满足需求的选择；

- 利益及利益实现计划；

- 估算资源的需求；

- 质量控制计划；

- 用户了解及培训计划；

- 任何安全性考虑；以及

- 时间表草案。

业务方案对于信息系统上的良好控制是至关重要的。它为信息系统领导委员会对项目的表决提供了一种正式的工具，同时提供了度量项目进展的一个参考点。制定业务方案的过程以及继续推进的工作在CCTA PRINCE 和信息系统指南上都有陈述。

在信息系统开发中没有正式的业务方案以及适当的表决机制的组织可能开发出协调很差、效率低下的信息系统。

## 购置

信息系统和服务的购置应当在规程规定的正式框架中进行。CCTA的集中采购程序（TAP）就是这样一个框架，你可以把它作为一个度量被审计单位规程的一种模型。

最好的效益可能通过供应商竞争来获得。被审计单位的规程应该包括：

- 准备用于准确无误表达用户需求的详细的招标事项，形成invitation to propose的基础；

- 严格按照invitation to propose的格式提出评价标准建议书；

- 产品交付时间表，产品在付款前应通过用户的验收；

- 说明用户要求的服务水平的协议；

- 关于所有权和著作权的协议；

- 对系统或服务组件的维护协议；

- 后续争议的解决条款。

不好的购置规程可能导致高层次的损耗，与供应商频发争端，一般用户不满以及高成本。

## 项目管理

良好的项目管理能够确保朝着定义良好的目标稳步前进。CCTA的PRINCE方法给出了一个好的项目管理的组成部分，可以和你的被审计单位的实务进行比较。

好的项目管理的特征包括：

- 一个代表用户、技术和业务团体的项目委员会；

- 包含对过程进度和验收测试进行监督的内部审计；

- 用于描述每一阶段的提交物以及与之相关的质量控制条件和所需的资源的项目文档；

- 风险管理计划，用于标识项目的风险以及将它们降低到一个可接受水平的策略；

- 可交付物之间的微小差异，用于确保项目管理者迅速发现对目标的任何偏移；

- 正确的技能，一方面用于理解用户需求，另一方面，理解任何技术难点和局限性；并且

- 通过参与、培训和了解程序来理解用户团体参与的必须性。

## 运营管理

一旦信息系统投入运行，对其所提供服务进行的日常管理就由运营管理员完成。为了确保运营是有效率的，用户必须清晰地描述所需的服务水平。这有助于定义实现这样的服务水平所需的资源。CCTA关于智能化客户功能的指南对于理解需求者（用户）和提供者（运营）之间良好关系的构成要素是一个很好的起点。CCTA的IT基础设施库（ITIL）对于IT基础设施管理标准来说是一个很好的参照点。

信息系统低效运行可能是由于：

- 不良的设计与开发；

- 运营管理不善；或者

- 需求不明了的服务水平。

较差的运营管理将会导致高额的运行成本以及很差的可靠性。要注意区分究竟是用户需求分析不充分还是开发或购置阶段较差的项目管理导致了很差的运营管理。

## 业务持续性

可靠性水平差可能是由于业务持续性计划不充分。业务持续性计划应该标识出那些对于被审计单位业务来说是关键性的活动，并且在支持它们的服务发生中断时提供持续运行。应当定期测试这些计划来确保它们是切实可行的，同时确保用户知道该做什么。

# 建议

对最高审计机关来说，仅仅停留在对IT系统失败的解释的认可以及确保在实施将来的IT系统时，所得到的教训都历历在目是不够的。对于最高审计机关来说，提出一些有关纠正性措施的建议常常是有必要的，这将对当前正在检查的IT系统的效果性和/或者效率性产生积极影响。

这将理所当然地依赖于最高审计机关工作的环境。最高审计机关进行的效益检查通常都是事后诸葛亮，审计发现仅仅可作为将来IT项目的教训，而不是正在检查的IT项目。然而，其他的最高审计机关并发地，或者在IT系统开发和实施的每一阶段结束时进行效益检查。在这种情形下，中期阶段提出对于纠正性措施的前摄性建议对最高审计机关来说是可行的。

逻辑上说，对于纠正措施的建议应当跟随在故障说明的后面。

# 报告类型

根据重要的失败的证据，主要有四种类型的效益审计报告：

- 单一被审计单位的系统性失败；

- 对单一功能在不少于一家组织内进行比较研究；

- 单一大项目的控制失灵；或者

- 对核心指南效果的检查。

那些对效益审计报告构成很好的主题的东西都可以作为通常的主体。下面是报告中对系统性失败应该包含（搜集）的证据：

- 公司战略；

- IT战略；

- 高级主管的决心；

- 政策和程序；

- 计算机安全策略；

- 内部审计；

- 人事政策；

- 购置政策和程序；

- 最终用户处理控制；

- 组织结构；

- 需求分析；

- 项目管理；

- 系统管理；

- IT运营；

- 变更控制；或者

- 操作控制。

如果很多系统由于相似的原因而失败，这就意味着一个系统性的控制失灵。在这种情形下，被审计单位的政策、标准或管理通常也是薄弱的。对这样的发现必须进行仔细的调查，因为它意味着：除非薄弱的控制得到调整，否则将来所有的项目都将处于风险之下。

同样也会有特定系统失败的证据，主要因为这些系统没有遵照已经制定的政策和标准。在这种情形下，调查应当集中在检查确认被审计单位的标准，强调偏离这些最优方法的负面作用。对于这单个项目研究的成果要能够总结出对被审计单位或者其他被审计单位经营活动有实用价值的教训。

当被审计单位使用IT的某一特殊方面已经在其他被审计单位那里检查过了，这将有可能建立一种基准标准，由此被审计单位的绩效可以和具有同类业务的其他被审计单位进行比较。这将对那些为得出最优方法而进行的比较研究提供基础。

是否存在部门或机构来负责并维护最优方法的条文。可以进行一项研究来调查他们所发布的这些建议的效果。这项研究将使用被审计单位的系统作为例证来得出实施核心指导的难点或加强中心指导的必要性。